**Agenda-4.1.2**

**INF1L**

**Datum gepland voor vergadering: 7-3-2018**

**Locatie: H5.3.15**

**Tijd: 10:46 - …..**

**Aanwezig: Ali Al Fatly-0944292-(voorzitter), Ivo kalverboer-0950605-(notulist), Zahid Zahid Farook-0950085-(lid), Eva Wegman-0946319-(Scrum Master), Mahmut Varlik-0956712-(lid).**

**Afwezig: Liam de Waal-0943700-(lid)**

1. Opening
   1. Ali opent de vergadering om 10.46
   2. Wil iemand nog een punt toevoegen?
      1. Retrospective als eerste punt van de vergadering
      2. Voor de rest niks
      3. Ali is notulist en Ivo voorzitter.
2. Ingekomen stukken
   1. Email product owner 05/03/2018;
   2. Uitprobeersel sql-database;
   3. Tutor is afwezig, maar we moeten zelfstandig aan de slag;
   4. Liam is ziek en heeft zich afgemeld;
3. Notulen van vorige vergadering
   1. Notulen 21/02/2018
      1. Afgesproken def of done, burndown chart, trello en contract af zouden hebben;
         1. Contract is opgestuurd naar tutor;
         2. Ali: burndown chart, def of done en trello zijn nog niet af omdat we dachten dat het handiger zou zijn als we de backlog met de PO zouden bespreken, omdat de productowner een kritiekepad heeft naar de producten en het is handig dat wij het definitief is voordat wij aan de andere producten beginnen.
         3. Wij hadden in notulen 3.2 afgesproken dat wij een C# cursus zouden volgen hierbij de restultaat:

-Ali gevolgd t/m classes

-Ivo gevolgd t/m basic concepts

-Eva gevolgd t/m basic concepts

-Mahmut gevolgd t/m basic concepts

-Zahid gevolgd t/m more on classes

-Liam gevolgd t/m basic concepts

* + - 1. In notulen 3.2 hadden wij verder afgesproken dat wij een ERD zouden maken. Dit is niet gedaan omdat wij later bij het maken van de wireframe achter waren gekomen dat het overbodig is omdat we al genoeg inzicht op database hebben na het inzien van de csb.
      2. In notulen 3.2 hadden we afgesproken dat wij naar de peercoaches gaan om inzicht te krijgen op hoe we gaan beginnen. Wij kregen van de peercoaches antwoord. De conclusie is dat wij als begin een database in sql moeten bouwen en vervolgens gaan kijken hoe wij gaan parsen

1. planning

* Volgende productowner meeting:

- Per subgroep moet er een demo gemaakt worden van de visualisatie.

- De productbacklog moet naar de mening van de productowner aangepast worden, er moeten 4 userstories eraan toegevoegd worden.

- De productbacklog moet ook verder gevuld worden op storypoints, DOD en taken.

- Ivo: ik vind dat ieder zelf moet bepalen of hij/zij de cursus af gaan maken.

- trello en burndown chart moeten afgemaakt worden

- Burndownchart:

- Ivo: ik stel voor dat we in trello bij het afmaken van taken omzetten naar af en vervolgens registreren in de burndown chart.

- productbacklog taken wordt verder afgemaakt op 8-3-2018 om 16:00 door:

- Ali

- Ivo

- Eva

- Mahmut

* Trello wordt door Eva ingevuld en is op maandag 12-3-18 af.
* Project
  + Voor dinsdag 13-3-18 moeten alle subgroepjes hun data sets op drive zetten en opschonen, wat overbodige is eruit halen.
  + Voor woesndag 14-3-18 moeten alle subgroepjes een werkende database hebben in sqlLite.

1. Vergadering

* Retrospective

- Feedbackspunten sprint 2:

- Mahmut: geen punten

- Eva: ik vind het jammer dat ik nog niet aan de burndownchart was begonnen maar dit komt omdat we eerst de PD definitief af moesten hebben dus dat is te begrijpen.

- Eva: ik vind het ook jammer dat we zelf C# moeten leren ipv op school bij de lessen.

-Zahid: naar mijn mening lopen we achter omdat we niet begonnen zijn met programmeren.

- Eva: peercoaches hebben aangegeven dat wij niet hoeven te beginnen met programmeren.

- Ivo: ik vind samenwerken fijn, wel discussies tussen mij en Ali. Ali ik vind dat je hoge standaarden hebt met vergaderen, maar ik vraag me af of jouw standaarden niet hoger zijn dan wat er verwacht is door de school. Want ik heb het nog niet gehad dat ik te horen kreeg dat onze notulen niet in orde is. Ik snap wel dat het voor ons wel handig is dat alles in orde is. Ik vraag mezelf af of de hoge standaarden niet in de weg zullen lopen omdat het misschien te veel tijd zal gaan kosten.

- Ali: Ik vind dat het wel tijd gaat kosten maar na een tijdje zal wel iedereen op niveau zijn waardoor het effectiever werkt.

- Ivo: of iedereen op niveau is weet ik niet zeker, want ik en jij zijn de enige die notulist waren geweest.

- Zahid: Ik vind dat iedereen aan de beurt moet komen

- Eva: Er moet in iedere geval iets genotuteerd worden dat de boodschap en de afspraken doorgeeft.

- Ali: ik vind wel dat iedereen aan de beurt moet komen maar alleen waar het nodig is, bijvoorbeeld als iemand een vraag krijgt en antwoord daarop geeft dan hoeft niet iedereen aan de beurt komen.

- Zahid: ik heb nog Nederlands cursus gevolgd, en daarbij is het zo dat de voorzitter ervoor moet zorgen dat iedereen aan de beurt moet komen en niet de vergadering leiding.

- Ivo: ik vind dat we de aankomende sprint actief naar de mening van mensen moeten vragen.

- Ivo: ik vind dat discusses soms te lang duren.

- mahmut: ja het kost alleen maar tijd.

- Ivo: ik wil iedereen hierbij uitnodigen om te lange discussies af te kappen.

- Zahid: ik vind het de verantwoordelijkheid van de voorzitter dat hij te lange gesprekken afkapt. En herhaling stopt.

- Ivo: ik vind dat wij de volgende keer discussies opener laten verlopen.

- Ali: Eva gaf aan dat notulen punten de boodschap moet geven. Dit werkt alleen als je werkwoorden EN zelfstandige naamwoorden toepast in zinnen ipv alleen zelfstandige naamwoorden.

* Productowner meeting

- Eva: ik vind dat het goed ging, we lopen op schema, de productowner is ermee tevreden.

- Ivo: Bij de vorige periode was het de geval dat de productowner een presentatie ging vragen, is het een idee om dit bij deze productowner meeting te doen?

- Eva: ik vind dit overbodig want ze vraagt daar niet naar.

- Zahid: Wij hielden ook een presentatie het hoeft niet perse met een powerpoint te zijn.

- Ali: Bij de vorige periode ging de productowner niet voor powerpoint vragen maar voor structuur tijdens het presenteren. Ik vind dat we de meeting voor moeten bereiden, en dat een persoon de meeting leidt. Ik vind verder dat ieder aan de buurt moet komen om zo ervaring op te bouwen.

- Eva: ik vind ook dat per subgroep een persoon is die de gesprek voorbereidt.

- Iedereen is met de voorstel van ali en eva eens en mahmut is de globale gespreksleider voor de volgende keer.

- Ivo: ik stel voor dat het in subgroepje gesproken wordt wie de gesprek ovorbereidt.

1. Punten voor volgende vergadering

* geen.

1. Rondvragen

* Eva - gaan wij de rolwisselen tussen ali en Ivo, Ali wordt notulist en Ivo voorzitter?
* Iedereen vindt dit goed.

1. afsluiting

Ivo sluit de vergadering om 12:10 af.